## Slide 1: HfTL App

## Slide 2: Inhalt der HfTL-App
Nachrichten
  Anzeige aktueller Nachrichten der HfTL
Noten
  Anzeige der Noten
  Benachrichtigung bei Änderungen
Stundenplan
  Anzeige des Stundenplanes
  Benachrichtigung bei Änderungen

## Slide 3: Vorgehensmodell
Spiralmodell
  Geeignet für verteilte Teams
  Spezifizierter Ablauf der 4 Phasen
  Regelmäßige Prototypen
    Durchgehende Überprüfung und Verbesserung
  Minimierung der Risiken
    Frühes einfließen von Änderung der Spezifikationen und zusätzlichen Anforderungen
  Dokumentation durchgehend geprüft
Notes: Der vorgegebene Ablauf macht es leichter einen Ablaufplan zu erstellen.
Durch die erzeugten Prototypen kann anhand dieser eine Bewertung und Weiterentwicklung der bereits implementierten Anforderungen vorgenommen werden.
Auch kann so flexibler auf Änderungen der Spezifikationen (Schnittstelle usw.) eingegangen werden.
Durch die regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Anforderungen können Risiken wie Zeitverzug oder fehlerhafte Vorgaben minimiert werden.
Auch gibt es so ein regelmäßiges feedback an alle Projektteilnehmer.
Dadurch wird auch die Dokumentation durchgehend angepasst und verfeinert so dass diese vollständig ist.

## Slide 4: Spiralmodell

## Slide 5: Umsetzung
Festlegung der Organisation
  Einteilung der Mitarbeiter auf die Teilbereiche
Anforderungen und Spezifikationen festlegen
  Lastenheft u. Pflichtenheft
Ablauf der Zyklen
  Prototyp erstellen
  Testen des Prototypen
  Überprüfung und Anpassung der Anforderungen
  Festlegen der Spezifikationen für den nächsten Prototypen
Durchgehende Dokumentation
Notes:   Überprüfung und Anpassung der Anforderungen:
  Test durch das ganze Team durchführen. Anpassend der Dokumentation (UML usw) an den aktuellen stand des Prototypen
  Festlegen der Spezifikationen für den nächsten Prototypen:
  festlegen der Anforderungen für den nächsten Prototypen.
  Fehlerbehebung anhand der Testprotokolle.
  Durchgehende Dokumentation
  Nach jedem Prototypen werden die Anforderungen geprüft und angepasst das fließt in die komplette Dokumentation mit ein.

## Slide 7: Architektur
Java
  derzeit keine App für Android vorhanden
  Erreichen einer möglichst großen Abdeckung bei den Studenten
  Objektorientiert für einfache Wartung und Erweiterbarkeit.
  Standardisierungen vorhanden.
  App „Grades“ für IOS bereits verfügbar
Andere OS sind nicht so verbreitet

## Slide 8: Umsetzung
Android Studio 1.1
  Java Standards einhalten
  Design nach Telekom vorgaben
Notes: Hier kann Georg bestimmt besser etwas zu sagen wie er das Programm umgesetzt hat.

## Slide 9: Versionsverwaltung
Github
  Eine Hauptversion im zentralen Repository
  Lokal sind nur Arbeitskopien davon gespeichert
  Abfrage auf Versionskonflikte bei Änderungen.
    Schutz vor ungewolltem verändern
  Planbarkeit durch setzen von Meilensteinen
  Zuweisung von Aufgaben an bestimmte Mitarbeiter
  Protokollierung der Arbeiten
    Was wurde wann von wem geändert.
  Rückfalloption auf eine frühere Versionen
Notes:   Abfrage auf Versionskonflikte bei Änderungen:
  Bearbeiten zwei Mitarbeiter unabhängig von einander eine Datei und wollen diese in die Hauptversion überführen wird überprüft ob es dabei zu Konflikten kommt die zu fehlern führen könnten.

## Slide 10: Umsetzung
Repository HfTL-APP
Ablage aller Projektrelevanten Dokumente im Repository
Festlegen von Meilensteinen und den zuständigen Mitarbeitern
Überführen von Änderungen mit einem erklärenden Kommentar
Erstellen eines Releases bei erreichen eines neuen Prototypen
Notes: Ablage der Dokumente im Repository damit jeder zugriff darauf hat über Änderungen selbiger informiert wird.
Meilenstein festlegung damit die Arbeiten rechtzeitig abgeschloßen werden und es nicht zu verzögerungen kommt.
Auch damit die Dokumentation durchgehend geplegt ist.
Änderungen mit einem Kommentar versehen damit man nachvollziehen kann was geändert wurde und warum.
Release erstellen damit der Prototyp dokumentiert ist und so auch auf eine älter Verion wenn nötig zurückgegriffen werden kann.